입찰공고번호
공고명 :그래핀 기반 고효율 발열모듈 시제품(전기·전자부) 설계 및 제작 용역

1. 용역개요
가. 용역명
그래핀 기반 고효율 발열모듈 시제품(전기·전자부) 설계 및 제작 용역
나. 용역기간
계약일로부터 ~5일
다. 기초금액
금 18,700,000원(VAT 포함)
라. 수행내용
본 용역은 그래핀 기반 발열모듈 시제품 개발을 위한 전기·전자부 설계 및 시제품 제작을 목적으로 한다.
주요 수행범위는 다음과 같다.
1. 발열모듈/모터 구동회로 설계
2. 전원제어부/디스플레이부 설계
3. 과열방지 회로 설계
4. 그래핀 부품의 민감도를 감안한 설계 및 제작
5. 수행자료 제출

2. 주요 성능요구사항
발열부(민감정보는 *로 표기하였으니 문의시 연락바랍니다)
· **형 발열구조
· 길이 130mm 이하
· 폭 10mm 이하
· 두께 **mm 이하
전기적 특성
· 소비전력 50W 이하
· 목표 표면온도 400℃ 이상
· 안정적 온도 유지기능 포함
안전기능
· 과전류 
· 과열방지 기능
· 구조 보호 기능
시제품 제작
· 시제품 1식 이상 제작
· 구동 및 부품로스 주의

3. 참가자격
다음 요건을 모두 충족하는 업체
1. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조에 따른 참가자격 보유 업체
2. 전자입찰 이용자 등록 업체
3. 전기전자 제품 설계 또는 부품 개발 가능 업체
4. 최근 3년 내 유사 시제품 (그래핀 발열체 개발 및 전기전자 경험업체) 개발 실적 보유 업체(
4. 낙찰자 결정방법
협상에 의한 계약
평가비율
· 기술이해도): 80점
· 가격평가 20점
기술능력평가 점수가 배점한도의 85% 이상인 업체를 대상으로 가격평가 실시
단 기한이 촉박한 상태로 그래핀 전기적 특성이해도가 높은 업체라면 최대한 빠른 수행가능 업체 연락요망

5. 제출서류
1. 사업자등록증 사본
2. 그래핀 관련 실적증명서
3. 수행(전기/전자부)제안서
4. 기술수행계획서
info@ecoonwave.com으로 제출해주시기 바랍니다.

6. 산출물
계약상대자는 다음 산출물을 제출하여야 한다.
중간산출물
· 회로설계도
· PCB 설계자료
· 제작계획서
최종산출물
· 시제품
· 회로도
· 최종보고서

에코온웨이브 
Jaehee @eoonwave.com
010-5018-0829 
