스마트 생태공장 시험분석 용역 입찰공고
2026년도 스마트 생태공장 구축사업의 도입설비에 대한 개선 전후 성능과 사업성과를 객관적으로 검증하기 위하여 다음과 같이 시험분석 용역 입찰을 공고합니다.
1 개요
사업명 : 2026년도 스마트 생태공장 구축사업 시험분석 및 성과검증 용역
발주기관 : ㈜첨단엔프라
계약방법 : 일반경쟁 총액입찰 협상에 의한 계약
입찰방식 : 국가종합전자조달시스템 나라장터 전자입찰 국내입찰
용역기간 : 계약체결일부터 2026년 11월 30일까지
현장시험, 성적서 발급, 성과보고서 제출 및 검사 완료 포함
수행장소 : 경기도 화성시 팔탄면 터넉골로120번길 45
㈜첨단엔프라 사업장 및 시험기관의 시험시설
과업내용 : 사출성형기, 변압기, 콤프레샤, 소음진동저감시설의 시험분석과 모니터링 성과자료 확인 붙임 1 참조
	구분
	금액

	추정가격 공급가액
	20,300,000원 금 이천삼십만원

	부가가치세
	2,030,000원 금 이백삼만원

	사업예산 입찰 총액
	22,330,000원 금 이천이백삼십삼만원


입찰금액은 부가가치세와 시험, 출장, 계측장비 사용, 분석, 성적서 및 보고서 발급 등 본 과업 수행에 필요한 모든 비용을 포함한 총액으로 제출하여야 합니다. 면세사업자도 부가가치세를 포함하여 투찰하며, 면세사업자가 낙찰된 경우 관련 세법에 따른 면세 여부를 확인하여 해당 부가가치세 상당액을 계약금액에서 제외합니다.
시험분석수수료는 운영비 중 일반수용비로 집행합니다. 부가가치세는 보조사업 지원대상에서 제외되며 발주기관이 별도 부담합니다.
2 입찰참가자격
가. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조 및 같은 법 시행규칙 제14조의 자격요건을 충족하고, 나라장터에 해당 용역 입찰참가자격을 등록한 자이어야 합니다. 등록은 나라장터 공고에서 정한 기한까지 완료하여야 합니다.
나. 스마트 생태공장 관리지침에 따른 공인인증시험기관 또는 전문기관으로서 본 과업의 전력·효율, 공기압축기 성능, 소음·진동 분야를 시험·분석하고 시험성적서를 발급할 수 있어야 합니다. 기관의 설립근거 또는 전문성 증빙, 관련 시험실적, 인력·장비 보유현황을 제출하여야 합니다.
다. KOLAS 인정기관인 경우 인정서와 인정범위를 제출합니다. 각 시험항목의 공인성적서 발급 가능 여부를 구분하여야 하며, 인정범위 외 시험결과를 공인시험 결과로 표시하여서는 안 됩니다. 전문기관은 적용 시험방법, 계측기 교정상태 및 결과의 신뢰성을 입증하여야 합니다.
라. 부정당업자 입찰참가자격 제한기간 중인 자는 참여할 수 없습니다. 계약체결 및 대금 지급 시 국세·지방세 납세증명 등 필요한 증빙을 제출하여야 합니다.
마. 공동수급은 허용하지 않습니다. 핵심 시험업무는 계약상대자가 직접 수행하여야 하며, 일부 전문시험의 위탁이 필요한 경우 제안서에 기관·항목·비용·성적서 발급주체를 명시하고 발주기관의 사전 서면승인을 받아야 합니다. 계약상대자는 전체 결과에 대한 책임을 부담합니다.
3 입찰 및 평가 추진 일정
	구분
	일시 및 방법

	입찰공고 및 가격입찰 개시
	나라장터

	입찰참가자격 등록 마감
	나라장터 전자공고의 등록 마감일시에 따름

	가격입찰 및 제안서 제출 마감
	양쪽 모두 기한 내 제출

	기술제안서 평가
	제출 마감 후 별도 통보

	가격 개찰
	기술제안서 평가 완료 후 나라장터

	협상 및 계약
	협상대상자에게 별도 통보


공고기간은 국가계약법 시행령 제35조의 협상계약 공고기간을 준용하여 정하며, 본 건은 추정가격이 고시금액 미만인 경우의 기간을 적용하여 제안서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 최소 10일 전에 공고합니다. 확정 일시는 나라장터 전자공고와 본 공고문에 동일하게 반영합니다.
문의 : ㈜첨단엔프라 사업수행 담당자 cdenpla@cdenpla.com
과업 및 제출 관련 문의는 이메일로 접수합니다.
4 제출자료 및 작성방법
가격입찰서는 나라장터에서 전자 제출하고, 제안서와 아래 증빙자료는 제출 마감일시까지 담당자 이메일로 제출합니다. 이메일 제출 후 수신 여부를 확인하여야 합니다. 가격입찰서 또는 제안서 중 하나라도 미제출한 경우 평가대상에서 제외합니다.
① 입찰참가의향서 및 서약서 붙임 3 각 1부
② 사업자등록증, 법인등기부등본 법인에 한함, 인감증명서 및 사용인감계 해당 시 각 1부
③ 시험기관 자격 및 인정범위 증빙, 관련 시험실적, 참여인력 경력, 계측장비 목록 및 교정 증빙
④ 기술제안서 PDF 1부 : 기관소개, 과업 이해도, 설비별 시험방법·조건·횟수·측정지점, 개선 전 자료 확보 및 비교방법, KPI 산출방법, 성적서 발급범위, 수행일정, 품질관리·안전관리·보완계획
⑤ 사업비 산출내역서 1부 : 설비·시험항목별 공급가액, 출장·장비·발급비, 부가가치세 및 총액을 구분하고 나라장터 투찰금액과 일치시킬 것
제안서는 A4 규격으로 작성하며, 제출내용은 객관적 자료로 입증하여야 합니다. 제안서 내용의 임의 변경은 허용하지 않으며, 제안내용을 변경하지 않는 경미한 증빙 보완은 관련 기준에 따라 요청할 수 있습니다. 제출비용은 입찰자 부담이며 제출서류는 반환하지 않습니다.
5 제출서류 평가 및 업체선정 기준
가. 기술능력 90점, 입찰가격 10점의 합계 100점으로 평가합니다. 평가위원회는 관련 분야 전문가 7인 이상으로 구성하고, 이해관계가 없는 외부위원을 과반수로 선정합니다. 평가항목과 점수 산정은 붙임 2에 따릅니다.
나. 입찰가격이 사업예산 이하이고 기술평가점수가 기술평가 배점한도 90점의 85%인 76.5점 이상인 자를 협상적격자로 선정합니다. 기술평가와 가격평가의 합산점수 고득점순으로 협상합니다.
다. 합산점수가 같으면 기술평가 고득점자를 우선하며, 기술평가점수도 같으면 기술평가 중 배점이 큰 항목의 고득점자를 우선합니다. 동일 배점항목의 순서는 붙임 2의 기재 순서로 적용합니다.
라. 우선순위 협상이 결렬되면 차순위 적격자와 협상합니다. 협상적격자가 없거나 전원과 협상이 결렬되면 재공고할 수 있습니다. 협상절차 및 평가결과 공개는 공고일 현재 시행되는 「협상에 의한 계약체결기준」을 준용합니다.
6 입찰보증금 및 입찰무효
입찰보증금은 국가계약법 시행령 제37조를 준용하여 입찰금액의 100분의 5 이상으로 납부합니다. 면제요건에 해당하는 경우 지급각서로 갈음하며, 나라장터 전자입찰서에 포함된 지급각서 제출로 처리합니다. 낙찰자가 정당한 사유 없이 계약을 체결하지 않는 경우 관련 기준에 따라 보증금 상당액을 발주기관에 납부하여야 합니다. 입찰무효는 같은 법 시행령 제39조 및 시행규칙 제44조와 전자입찰 유의사항을 준용합니다.
7 과업 수행 및 검사 유의사항
가. 착수 시 설비별 시험계획, 시험대상·대표성, 계측기 교정상태, 공인성적서 발급 여부, 개선 전 자료 확보상태를 발주기관과 확인하여야 합니다. 설비 교체가 완료된 경우 개선 전 실측자료·제조사 시험자료 등 증빙의 적합성을 검토하고 대체방법과 한계를 보고하여야 합니다. 미측정 자료를 실측값으로 작성할 수 없습니다.
나. 개선 전후 시험은 생산품·생산량, 운전시간, 압력·유량, 부하율 등 비교조건을 통제하거나 합리적으로 보정하여야 합니다. 온실가스 감축량은 확인된 전력 절감량과 적용 배출계수·연간 환산근거를 제시하여 산정합니다.
다. 목표 미달 여부와 관계없이 실제 측정결과를 보고하여야 합니다. 시험오류·자료누락 등 계약상대자의 귀책사항은 보완하여야 하며, 설비 자체의 성능 미달은 원인과 개선방안을 제시합니다. 시험기관이 목표 달성을 보장하거나 결과를 임의 조정하여서는 안 됩니다.
라. 최종 제출물은 설비별 시험성적서, 통합 성과검증보고서, 원시데이터, 계측·교정 증빙, 현장사진 및 설비별 KPI 비교표입니다. PDF와 편집 가능한 보고서·데이터 파일로 제출하며, 검사 완료 후 계약조건에 따라 대금을 지급합니다.
마. 시험 안전관리, 공장 생산일정, 자료보안 및 개인정보 보호를 준수하여야 합니다. 설비별 시험범위와 사업비 변경은 발주기관의 사전 승인을 받아야 하며, 보조사업 변경승인이 필요한 경우 해당 절차에 협조하여야 합니다.
8 불공정행위 금지 및 적용기준
금품·향응 제공, 입찰가격 담합, 부당한 알선·청탁, 경쟁을 제한하는 행위를 금지합니다. 위반 시 관계 법령과 계약조건에 따라 입찰·낙찰 취소 또는 계약 해지 등의 조치를 할 수 있습니다.
본 공고는 2026년 스마트 생태공장 구축사업 관리지침 별표 2, 국가계약법령, 협상에 의한 계약체결기준 및 전자조달 관련 규정을 준용합니다. 전자공고의 계약방법·낙찰자 결정방법·일정·금액은 본 공고문과 일치하여야 하며, 불일치가 확인되면 제출 마감 전 정정공고로 명확히 합니다.
2026년 10월  9 일
㈜첨단엔프라 대표이사
붙임 1 시험분석 과업범위 및 예산
	시험대상
	시험항목 및 검증내용
	공급가액

	사출성형기
	개선 전후 소비전력·누적전력량·시간당 생산량 및 제품당 전력량 비교
신규 3대의 사업성과 산출근거 확인
	7,000,000원

	변압기
	450kVA 및 200kVA 설비의 손실·효율 검증
부하조건 및 연간 전력·온실가스 절감량 산출
	5,300,000원

	콤프레샤
	개선 전후 소비전력·토출압력·유량 비교 및 단위 공기량당 전력 평가
	7,000,000원

	소음진동저감시설
	개선 전후 동일 지점·가동조건의 소음 및 진동 측정
소음 91.3dB에서 76.3dB 이하 및 15dB 이상 저감목표 검증
	1,000,000원

	합계
	부가세 별도
	20,300,000원


위 금액은 원가계산서의 예산 구성입니다. 변압기 530만원에는 시험 480만원, 전처리 20만원 및 출장 30만원이 포함됩니다. 최종 항목별 계약금액은 예산 총액 내에서 제안·협상으로 확정합니다.
시험대상 선정 및 계측장비
원가계산서의 사출성형기·콤프레샤 견적은 기존 1모델과 신규 1모델의 비교를 전제로 합니다. 제안자는 시험대상과 전체 도입설비에 대한 대표성·확대산정 근거를 명시하여야 합니다. 전체 설비의 실측이 필요하면 예산 내 수행 가능 여부와 방법을 제안하여 계약 전 확정합니다.
전력분석기·전력량계, 압력계·유량계, 소음계·진동계 등 필요한 장비와 교정 증빙을 확보하여야 합니다. 공기압축기 유량시험용 교정 계측기는 기존 견적상 의뢰자 제공 조건이므로, 제안서에 발주기관 제공 또는 시험기관 확보 여부 및 비용을 명시하고 계약 전에 확정합니다.
성과검증 및 제출물
사출성형기·변압기·콤프레샤의 온실가스 목표는 최종 승인 사업계획서의 설비별 수치와 합계에 따라 검증합니다. 목표표·산출근거 간 불일치가 있으면 착수 전에 발주기관의 승인자료를 확인하여 기준을 확정합니다. 진동의 별도 수치목표가 없는 경우 개선 전후 실측값과 저감 정도를 제시합니다.
모니터링시설은 별도 시험비가 편성되지 않았으므로 통합보고서 작성 과정에서 수집데이터·전력계 자료의 대조, 성과 산출자료 및 노동시간 절감비용 근거를 확인합니다. 별도 공인시험·추가 계측이 필요한 경우 승인된 예산과 과업범위를 먼저 확인합니다.
설비별 성적서에는 시험대상, 방법, 조건, 일시, 지점, 계측기 및 교정정보, 결과, 공인 인정범위 여부를 기재합니다. 통합보고서에는 개선 전후 비교, 연간 환산근거, 배출계수 출처, 중복계상 방지 및 자료의 한계를 포함합니다.
붙임 2 평가항목 기준표 및 평가서
	기술평가 항목
	평가내용
	배점

	사업 이해도 및 KPI 검증체계
	승인목표 해석, 설비별 비교조건과 성과산출 타당성
	15

	시험방법 및 계측 신뢰성
	시험표준, 측정지점·횟수, 교정·품질관리 및 인정범위
	25

	수행계획 및 납기
	개선 전 자료 확보, 대표성, 일정 및 공장운전 연계
	15

	시험인력 및 장비
	책임자·참여자 전문성과 필요한 계측장비 확보
	15

	관련 시험수행 실적
	전력·효율·공기압축기·소음진동의 유사 실적
	10

	결과보고 및 보완지원
	원시자료, 성적서·성과보고서 구성과 보완계획
	10


기술평가 합계 90점 / 입찰가격평가 10점 / 종합평가 합계 100점
각 기술항목은 A 매우우수 배점의 100%, B 우수 90%, C 보통 80%, D 미흡 60%, E 매우미흡 40%로 평가합니다. 평가요소와 관련 자료가 전혀 제출되지 않으면 0점으로 평가합니다. A는 구체적이고 객관적 증빙이 충분한 경우, B는 수행 가능성이 높고 일부 보완만 필요한 경우, C는 기본요건은 충족하나 구체성이 부족한 경우, D는 수행상 주요 보완이 필요한 경우, E는 실현가능성의 입증이 현저히 부족한 경우입니다.
기술점수는 평가위원별 90점 만점 점수의 산술평균으로 산정하며 소수점 다섯째 자리에서 반올림합니다. 가격점수는 공고일 현재 시행 중인 「협상에 의한 계약체결기준」 별표의 입찰가격 평점산식을 적용하되 가격평가 배점한도는 10점으로 합니다. 부가세 포함 입찰금액을 기준으로 비교하며 추정가격도 부가세를 포함하여 적용합니다.
업체별 평가기록
제안업체명 : ____________________    평가위원 : ____________________
	평가항목
	배점
	등급
	평점

	사업 이해도 및 KPI 검증체계
	15
	
	

	시험방법 및 계측 신뢰성
	25
	
	

	수행계획 및 납기
	15
	
	

	시험인력 및 장비
	15
	
	

	관련 시험수행 실적
	10
	
	

	결과보고 및 보완지원
	10
	
	

	기술평가 합계
	90
	
	


평가의견 : ______________________________________________________
________________________________________________________________
평가일 : 2026. __. __.    평가위원 서명 : ____________________
붙임 3 입찰참가의향서 및 서약서
입찰참가의향서
입찰건명 : 2026년도 스마트 생태공장 구축사업 시험분석 및 성과검증 용역
업체명 : ________________________________________________________
사업자등록번호 : _________________________________________________
대표자 : ________________________________________________________
주소 : __________________________________________________________
담당자 및 직위 : __________________________________________________
연락처 및 이메일 : _______________________________________________
당사는 본 입찰공고와 과업범위 및 평가기준을 확인하였으며 위 용역 입찰에 참가하고자 본 의향서를 제출합니다.
2026년 ____월 ____일
업체명 : ____________________    대표자 : ____________________ (인)
㈜첨단엔프라 대표이사 귀중
서약서
당사는 위 입찰에 참여하면서 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.
1. 공고문, 과업범위, 평가기준 및 계약조건을 숙지하고 성실히 이행하겠습니다.
2. 제출하는 기관자격, 실적, 인력, 장비 및 제안자료는 사실에 근거하여 작성하며 허위자료를 제출하지 않겠습니다.
3. 담합, 금품·향응 제공 및 부당한 청탁을 하지 않으며 공정한 경쟁질서를 준수하겠습니다.
4. 시험결과를 객관적으로 보고하고 실측자료를 임의 조정하거나 공인 인정범위를 허위로 표시하지 않겠습니다.
5. 발주기관의 사업자료를 보호하고 시험 안전관리 및 보완 요청에 협조하겠습니다.
2026년 ____월 ____일
업체명 : ____________________    대표자 : ____________________ (인)
㈜첨단엔프라 대표이사 귀중
1
