2026년 항만사업장 근로자 재해예방시설 지원 (간접보조사업)
2026년 근로자 재해예방시설 Y/T 주차구역 차량 밀림·이탈방지 안전설비 구축공사
입 찰 공 고
신선대감만터미널(주)


신선대감만터미널(주)가 시행하는 『해양수산부 항만사업장 근로자 재해예방시설 지원사업 – Y/T 주차구역 차량 밀림·이탈방지 안전설비 구축』의 시공자 선정을 위하여 다음과 같이 입찰을 공고합니다.
1. 입찰에 부치는 사항
	구 분
	내 용

	계약명
	Y/T 주차구역 차량 밀림·이탈방지 안전설비 구축공사

	계약내용
	감만부두 4B게이트 주변 Y/T 주차구역 후방 콘크리트 스토퍼(B200×H450, L=60m) 신설 및 아스콘 절삭·재포장(B1.0m×L60m)
※ 세부내용은 과업지시서(시방서) 참조

	공사기간
	착공일로부터 45일 이내(착공은 계약체결일로부터 7일 이내)

	설계금액
	51,700,000원(VAT 포함) ─ 추정가격 47,000,000원 + 부가가치세 4,700,000원 (추정가격에 산업안전보건관리비 포함)

	공사장소
	감만부두(부산광역시 남구) 4B게이트 주변 Y/T 주차구역

	준공조건
	과업지시서에 따름(시공 완료, 품질검사 및 준공검사 합격)

	하자담보책임기간
	준공검사 합격일로부터 2년



2. 입찰 및 계약방식
○ 전자입찰, 적격심사제, 일반경쟁
○ 가격입찰은 나라장터 전자입찰로만 가능하고, 적격심사 서류(기술제안서·자기평가표·증빙서류)는 입찰서 제출기한 내 신선대감만터미널(주) 안전팀에 방문 제출하여야 합니다.
○ 개찰 후 예정가격 이하로서 낙찰하한율 이상으로 입찰한 자 중 최저가격 입찰자 순으로 적격심사를 실시하여, 85점 이상인 자를 낙찰자로 결정합니다.
○ 본 입찰은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 같은 법 시행령·시행규칙, 「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」·「(계약예규) 공사입찰유의서」를 준용합니다.

3. 입찰참가자격
전자입찰서 제출 마감일 전일까지 나라장터(G2B)에 아래 자격을 등록한 자로 합니다.
가. 건설업 등록
○ 「건설산업기본법」 제9조에 따른 토목공사업을 등록하고, 나라장터(G2B)에 해당 업종으로 등록한 업체
나. 이행실적
○ 공고일 기준 최근 3년 이내 항만·부두·컨테이너터미널 내 토목공사 실적이 1건 이상 있는 업체 (1건당 2천만원(부가가치세 제외) 이상, 공공·민간 실적 모두 인정)
※ 실적은 계약서·거래명세서·실적증명서 등 객관적 증빙으로 확인하며, 특정 발주기관의 실적만을 인정하지 아니합니다.
다. 결격사유 및 기타
○ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조(부정당업자의 입찰참가자격 제한) 및 제27조의5(조세포탈 등)에 해당하지 아니한 업체
○ 특정 자재 상표·특허공법을 지정하지 아니하며(동등 이상 인정), 본점 소재지 지역제한은 적용하지 아니한다(전국).
	입찰참가자격 관련 안내
· 본 공고의 참가자격은 계약목적물의 이행에 필요한 최소한의 범위로 설정되었으며, 특정 업체·특정 제품만이 충족할 수 있는 조건을 포함하지 아니합니다.
· 과업지시서상 제시 규격은 최소 기준이며, 동등 이상의 자재·공법으로 제안·시공할 수 있습니다.



4. 공동계약
○ 공동계약(공동이행·분담이행) 및 하도급을 불허한다.

5. 입찰서 및 적격심사 서류 제출
	구 분
	내 용

	제출방법
	적격심사 서류(기술제안서·자기평가표·증빙서류)는 신선대감만터미널(주) 안전팀에 방문 제출하고, 가격입찰서는 나라장터(G2B) 전자입찰로 제출한다.
○ 제출서류 : 원본 1부
· 표지에 제안업체명을 기재한다.

	제출기한
	2026. 10. 26. 14:00 ~ 2026. 11. 2. 14:00

	진행순서
	가격 개찰 → 최저가 순 적격심사 → 85점 이상 시 낙찰자 결정(미달 시 차순위 심사)

	작성기준
	기술제안서는 제안요청서(RFP) 및 적격심사기준표의 항목별 배점 기준에 따라 작성


※ 적격심사 서류 또는 가격입찰서 중 어느 하나라도 제출하지 아니한 경우 무효입찰로 처리합니다.
※ 나라장터 가격 투찰 후 제출기한 내 적격심사 서류를 방문 제출하지 아니한 자는 적격심사 대상에서 제외하여 부적격 처리하며, 우편·전자우편·팩스 제출 및 마감시각 이후 제출은 인정하지 아니합니다.
※ 적격심사 서류에는 적격심사기준표(자기평가표)와 항목별 증빙서류를 함께 제출하여야 하며, 증빙 미제출 항목은 0점 처리합니다.

6. 개찰 및 낙찰자 결정
○ 개찰일시 : 2026. 11. 2. 15시 이후 / 개찰장소 : 입찰집행관 PC
※ 가격입찰에 참여한 업체만 적격심사 서류를 제출할 수 있습니다.
○ 개찰 결과 예정가격 이하로서 낙찰하한율 이상으로 입찰한 자 중 최저가격 입찰자부터 순서대로 적격심사를 실시합니다.
○ 적격심사 결과 100점 만점에 85점 이상인 자를 낙찰자로 결정하며, 85점 미만인 경우 차순위자 순으로 같은 방법에 따라 심사합니다.
○ 나라장터 입찰공고에서 정한 낙찰하한율 미만으로 입찰한 자는 낙찰자 선정대상에서 제외합니다.
○ 동일가격 입찰자가 2인 이상인 경우 적격심사 고득점자를 낙찰자로 하며, 적격심사 점수도 동일한 경우 나라장터 시스템에 따라 결정합니다.
○ 적격심사 통과자가 없거나 예정가격 이하 입찰자가 없어 유찰된 경우 재공고입찰을 실시합니다.
○ 면세사업자는 부가가치세를 포함하여 투찰하여야 하며, 낙찰자가 면세사업자인 경우 계약금액에서 부가가치세 상당액을 차감합니다.

7. 적격심사 방식 및 기준
○ 평가방식 : 적격심사위원회의 서류 평가 (입찰참가자의 발표는 실시하지 아니함)
○ 평가기준 : 세부 평가기준은 별첨 「적격심사기준표」에 따르며, 업체역량 70점 + 수행계획 30점, 총 100점 만점에 85점 이상을 적격으로 합니다.
○ 수행계획 평가(30점) : 평가위원 5인이 항목별로 5등급인, 탁월(100%) ,우수(90%) ,양호(80%), 보통(70%), 미흡(60%)으로 채점하고 환산율을 적용하며, 위원별 채점결과 중 최고점 1개와 최저점 1개를 각각 제외한 나머지 산술평균으로 산정합니다.
○ 업체역량 평가(70점) : 실적증명서, 신용평가등급확인서, 건설기술인 보유증명서, 하자대응 이행확약서 등 객관적 증빙에 따라 계량산출 하며, 평가위원의 주관이 개입되지 아니합니다.
	평가항목
	배점
	주요 평가내용

	[업체역량] 시공실적
	40
	최근 3년 항만·부두·컨테이너터미널 내 토목공사 실적(3건 이상 40 / 2건 35 / 1건 30)

	[업체역량] 경영상태(신용평가등급)
	10
	A- 이상 10 / BBB+~BBB- 8 / BB+~BB- 6 / B+ 이하 4

	[업체역량] 기술인력 보유
	10
	토목분야 고급 이상 건설기술인(2명 이상 10 / 1명 7 / 중급 이하만 5)

	[업체역량] 하자대응 체계
	10
	2시간 이내 연락·12시간 이내 출동 10 / 2시간·24시간 5 / 그 외 0

	[수행계획] 시공계획의 적정성
	15
	45일 공정계획, 구간 분할 시공·양생 계획, Y/T 주차·운행 무중단 방안

	[수행계획] 안전관리
	15
	작업공정별 위험성평가, 작업구역 통제·신호수 배치, 산업안전보건관리비 사용계획

	합 계
	100
	업체역량 70 + 수행계획 30 / 적격 기준 : 85점 이상 (세부기준은 별첨 적격심사기준표)


※ 과업지시서(시방서)의 필수 요구사항을 충족하지 못하는 경우에는 점수와 관계없이 부적격으로 합니다.
※ 입찰참가자가 제출한 자기평가 점수는 참고용이며, 업체역량 점수는 발주기관이 제출 증빙을 확인하여 확정하고, 수행계획 점수는 평가위원회 평가 결과에 따릅니다. 자기평가 점수와 확인 점수가 다른 경우 확인 점수를 적용합니다.

8. 입찰보증금
○ 입찰보증금은 납부를 면제하되, 전자입찰시스템을 이용하여 입찰보증금 납부확약 내용이 명기된 입찰서의 제출로 갈음한다. 입찰보증금의 당사 귀속은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제37조 및 제38조에 의한다.
○ 계약이행보증금은 계약금액의 100분의 10 이상으로 하며, 현금 또는 같은 법 시행령 제37조제2항 각 호의 보증서(계약보증증권 등)로 납부한다. 계약상대자는 계약체결 시까지 이를 제출하여야 한다.
○ 하자보수보증금은 계약금액의 100분의 3으로 하며, 준공검사 합격 시 납부하고 하자담보책임기간 만료 시 반환한다.
○ 계약상대자가 정당한 사유 없이 계약을 이행하지 아니한 경우 보증금은 발주기관에 귀속한다.
○ 낙찰자는 낙찰통지 후 3일 이내에 산출내역서(원가계산서)를 제출하고, 낙찰 후 10일 이내에 계약보증금을 제출하고 계약을 체결하여야 한다. 정당한 사유 없이 기한 내 계약을 체결하지 아니한 경우 낙찰을 취소한다.

9. 안전·보건 및 보안에 관한 사항
○ 계약상대자는 「산업안전보건법」·「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 등 안전·보건 관계법령을 준수하여야 한다.
○ 감만부두는 국제항만시설(ISPS) 보안구역으로, 출입 시 사전 신청 및 발주기관의 보안·안전 규정을 준수하여야 한다.
○ 산업안전보건관리비는 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부 고시)에 따라 설계금액에 계상되어 있으며, 입찰자는 산출내역서에 이를 별도 항목으로 계상하되 발주기관이 계상한 금액 미만으로 조정하여서는 아니 된다. 계약상대자는 착수 시 사용계획서, 준공 시 사용내역서를 제출하여야 한다.
○ 공사구역은 Y/T 주차·운행구역이므로, 계약상대자는 발주기관의 작업허가 조건에 따라 작업구역 차단, 신호수·유도자 배치 등 안전조치를 이행하여야 한다.

10. 기타사항
○ 입찰의 무효 : 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제39조 및 같은 법 시행규칙 제44조, (계약예규) 공사입찰유의서·국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서에서 정한 무효사유에 해당하는 입찰은 무효로 한다.
○ 본 사업은 「2026년 해양수산부 국비지원 근로자 재해예방시설 설치 보조사업(추가공모)」으로 시행되며, 「보조금 관리에 관한 법률」에 따른 보조사업자 의무가 적용된다.
○ 입찰공고 내용과 과업지시서(시방서) 내용이 상이한 경우 입찰공고 내용을 기준으로 한다.
○ 문의처 : 신선대감만터미널㈜ 안전팀 (☎ 051-620-0298)
○ 붙임 : 과업지시서(시방서), 제안요청서(RFP), 적격심사기준표 각 1부.
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